# PROJE BİLGİ DOKÜMANI

KOSGEB Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği (2026 2. Dönem)

Proje Başlığı:
Yapay Zeka Tabanlı Tedarik Zinciri Optimizasyon ve Tahmini Bakım Platformu (ÜretimIQ)

Başvuru Sahibi / Girişimci:
Önder Öztürk (45 yaş, 25.10.1981 doğumlu, İleri Girişimcilik Eğitimi tamamlandı - Sertifika No: KSB01UGE0110965291, 27.05.2023)

Şirket:
Kerege Ltd. Şti. (www.kerege.net)
Kuruluş Tarihi: 05.12.2025 (5 aylık)
NACE Kodu: 62.01 - Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Bilişim ve AR-GE)

İletişim: [E-posta ve Telefon Bilgileriniz]
Tarih: 03 Mayıs 2026

## 1. Giriş ve İş Fikri

Kerege Ltd. Şti. bünyesinde geliştirilmekte olan ÜretimIQ, imalat sektöründeki KOBİ’lerin en kritik sorunlarından olan tedarik zinciri verimsizliği, yüksek stok fireleri, plansız makine duruşları ve manuel planlama kaynaklı maliyet artışlarını Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi teknolojileriyle çözen yenilikçi bir SaaS + Edge Computing platformudur.

Platform, gerçek zamanlı talep tahmini, öngörülü bakım (predictive maintenance), akıllı envanter yönetimi ve enerji optimizasyonu gibi modüller sunarak üretim tesislerinde %25-35 oranında verim artışı sağlamayı hedeflemektedir.

Temel Özellikler: - Gerçek zamanlı talep tahmini (%85+ doğruluk hedefi) - Makine arızalarını 2-4 hafta önceden tespit eden öngörülü bakım sistemi - Akıllı envanter optimizasyonu ve tedarikçi öneri motoru - Enerji tüketimi optimizasyonu (sürdürülebilirlik odaklı) - Türkçe doğal dil arayüzü ve Türkiye’ye özgü üretim verileriyle eğitilmiş modeller

Yenilikçilik ve AR-GE Boyutu:
Global çözümler genellikle pahalı, yabancı veri setlerine dayalı ve yerel KOBİ ihtiyaçlarına uyumsuzdur. ÜretimIQ, Türkiye imalat sektörü verileriyle eğitilmiş özel makine öğrenmesi modelleri, edge computing mimarisi ve KOBİ’lere uygun uygun fiyatlı abonelik modeliyle fark yaratmaktadır. Proje kapsamında patent başvurusu planlanmaktadır (özel veri füzyonu ve hibrit tahmin algoritması).

Bu proje, bilişim (62.01) ve AR-GE (72.19) alanlarını birleştirerek hem yazılım hem de imalat ekosistemine doğrudan katkı sağlamaktadır.

## 2. Pazar Analizi ve Rekabet Durumu

Pazar Büyüklüğü ve Potansiyeli: - Türkiye’de yaklaşık 400.000 imalat KOBİ’si faaliyet göstermektedir. - Tedarik zinciri ve üretim optimizasyonu yazılım pazarı yıllık %18-25 büyüme göstermektedir. - Global “Predictive Maintenance” pazarının 2026 itibarıyla 12 milyar USD’yi aştığı, 2030’da 30 milyar USD’ye ulaşacağı öngörülmektedir. - Hedef: İlk 3 yılda Türkiye’de 150+ kurumsal müşteri, 3. yıldan itibaren Almanya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ihracatı.

Müşteri Acı Noktaları: - Stok fireleri %20-35 seviyesinde - Plansız duruşlar nedeniyle üretimde %5-15 kayıp - Manuel planlama kaynaklı yüksek operasyon maliyeti ve düşük verimlilik

Rekabet Analizi:

| Rakip Kategorisi | Örnekler | Güçlü Yönleri | Zayıf Yönleri | Bizim Farkımız |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global Lider Platformlar | SymphonyAI (SupplyAI), Blue Yonder, SAP IBP, Oracle SCM, IBM Maximo, Microsoft Dynamics 365 | Olgun ürün, tam entegrasyon, küresel referans | Yüksek maliyet (yıllık 1M+ TL), ağır implementasyon, KOBİ ölçeğine uygun değil, Türkçe desteği zayıf | KOBİ-merkezli fiyat, hızlı kurulum (haftalar), Türkçe NLP arayüz |
| Predictive Maintenance Uzmanları | Augury, Siemens Senseye, GE Predix | Sensör derinliği, sektör know-how | Sadece bakım odaklı, talep/envanter yok, USD bazlı fiyat | Bütünleşik 4 modül (talep + bakım + envanter + enerji), tek platform |
| Yerli Tedarik Zinciri Yazılımları | SmartOpt (AI tabanlı uçtan-uca optimizasyon), Datagifta, Corius, Pdata.ai, Xpert Digital | Yerel destek, danışmanlık modeli | Çoğu danışmanlık + özel proje modelinde, tam ürün/SaaS değil; ML modeli derinliği sınırlı | Ürünleştirilmiş SaaS, kendi Türkçe imalat veri seti, edge mimari |
| Kamu/Hibrit İnisiyatifler | TİM “Yapay Zeka ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu” projesi (İSTKA destekli), AI EDIH Türkiye | Devlet desteği, sektör erişimi | Proje bazlı, ticari ürün değil, ölçeklenmiyor | Sürdürülebilir ticari ürün, abonelik geliri, ihracat odaklı |
| Global Çözümlerin Yerel Adaptasyonları | SAP Türkiye, RELEX (Rossmann Türkiye), Omniful, NTT Data | Marka güveni | Lisans + danışmanlık fiyatı KOBİ için yüksek, lokalize değil | Yerli ürün avantajı (KVKK, Türkçe, fiyat) |

Kerege’nin Rekabet Avantajı (Net Pozisyonlama): - Fiyat: Aylık 2.500-12.000 TL aralığı (global rakiplere göre %70-90 daha uygun) - Hız: 6-9 ayda ROI, 2-4 haftada pilot kurulum - Yerellik: Türkiye imalat verisiyle eğitilmiş özel ML modelleri, Türkçe NLP, KVKK uyumlu edge mimari - Bütünsellik: Talep + Bakım + Envanter + Enerji tek platformda (rakipler genelde 1-2 modüle odaklı) - KOBİ-merkezlik: Onboarding ve fiyatlandırma 20-250 çalışanlı işletmelere göre tasarlanmış

Önemli Strateji Notu: Türkiye pazarında SmartOpt ve TİM/AI EDIH gibi inisiyatiflerin varlığı, pazar talebinin doğrulandığını göstermektedir. Boş alan değil, doğrulanmış ve büyüyen bir pazardayız. Ancak ürünleştirilmiş, KOBİ ölçeğinde abonelik tabanlı hazır bir yerli SaaS çözümü henüz olgunlaşmamıştır — Kerege bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

SWOT Analizi: Güçlü yönler (deneyimli girişimci, tamamlanmış eğitim, odaklanmış AR-GE), zayıf yönler (yeni şirket), fırsatlar (dijital dönüşüm dalgası, devlet destekleri), tehditler (yoğun rekabet) detaylı olarak docs/swot-ve-risk-analizi.md dosyasında 10 maddelik risk yönetim matrisi ile birlikte sunulmaktadır.

## 3. Teknik Yaklaşım ve AR-GE Süreci (6-8 Ay)

Metodoloji: 1. Veri Toplama ve Hazırlık (2 ay): İmalat tesislerinden anonim IoT ve ERP verileriyle zengin Türkçe üretim veri seti oluşturulacaktır. 2. Model Geliştirme (4 ay): LSTM, Prophet, Ensemble Learning (Random Forest + XGBoost), Deep Learning modelleri. Türkçe NLP entegrasyonu ile doğal dil komut desteği. 3. Platform Geliştirme: React/Next.js frontend, Python FastAPI backend, TensorFlow/PyTorch, Docker + Kubernetes orchestration, AWS/Azure cloud altyapısı. 4. Pilot Test ve Validasyon: Gerçek üretim tesislerinde A/B testleri ile %25+ verim artışı doğrulanacaktır. 5. Güvenlik ve Uyum: KVKK/GDPR uyumlu mimari, edge computing ile veri mahremiyeti.

AR-GE Bütçesi: 520.000 TL MVP: Talep tahmini + temel öngörülü bakım dashboard’u (7. ay sonunda hazır — 2027-01-15).

Detaylı teknik mimari (edge + cloud hibrit, ML pipeline, güvenlik katmanı) docs/teknik-mimari.md dosyasında, 24 aylık proje takvimi ise docs/proje-takvimi-gantt.md dosyasında Gantt diyagramı ile sunulmuştur.

## 4. Ekip ve İnsan Kaynakları

- Kurucu & Proje Yöneticisi: Önder Öztürk (45 yaş, 20+ yıl bilişim ve girişimcilik deneyimi, KOSGEB İleri Girişimcilik mezunu)

- AR-GE ve Yazılım Ekibi (3 kişi - istihdam): Senior Yazılım Mühendisi, Makine Öğrenmesi Uzmanı, Full-Stack Developer

- ML & Veri Bilimcisi (1 kişi - istihdam): Model eğitimi ve veri seti çalışmaları

- Satış & İş Geliştirme (2 kişi - istihdam): B2B satış ve müşteri ilişkileri uzmanları

Toplam yeni istihdam: 6 nitelikli personel. Proje süresince üniversite-sanayi işbirliğiyle akademik danışmanlık da alınacaktır.

## 5. Pazarlama, Satış ve Ticari Plan

- Pazarlama Stratejisi: LinkedIn ve sektör odaklı dijital kampanyalar, Win Eurasia, Makine Fuarı gibi fuar katılımları, demo videoları, ücretsiz pilot projeler.

- Fiyatlandırma: Freemium model + abonelik (KOBİ’ler için uygun fiyat aralığı).

- İlk Yıl Hedefi: 25 aktif müşteri, yaklaşık 1.4 M TL ciro.

- İhracat Hedefi: 2. yıldan itibaren Avrupa pazarına giriş (yerel dil ve regülasyon avantajı ile).

## 6. Bütçe ve Finansal Projeksiyonlar

Toplam Proje Bütçesi: 1.950.000 ₺
KOSGEB Desteği Talebi: 1.560.000 ₺ (%80)
Öz Kaynak: 390.000 ₺ · Süre: 24 Ay (Q1/2026 – Q4/2027)

### Kategori Özeti

| Kategori | Tutar (₺) | Oran | KOSGEB Desteği (₺) | Öz Kaynak (₺) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel ve Hizmet Alımları | 820.000 | %42 | 656.000 | 164.000 |
| AR-GE ve Yazılım Geliştirme | 520.000 | %27 | 416.000 | 104.000 |
| Pazarlama ve Satış | 260.000 | %13 | 208.000 | 52.000 |
| Altyapı ve Donanım | 210.000 | %11 | 168.000 | 42.000 |
| Genel Giderler | 140.000 | %7 | 112.000 | 28.000 |
| TOPLAM | 1.950.000 | %100 | 1.560.000 | 390.000 |

### Detaylı Kırılım — Aylık × Süre = Toplam (Kaynak Referansı ile)

Aşağıdaki tablolar her kalemin aylık tutarını, ödeme periyodunu, 24 aylık toplamını ve fiyat varsayımının dayandığı kaynağı gösterir. Tek seferlik (CAPEX) kalemler ilgili ay penceresinde kaydedilir; abonelik / hizmet kalemleri 24 aya yayılır.

#### 1. Personel ve Hizmet Alımları — 820.000 ₺ (%42)

| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurucu çalışma karşılığı (Önder Öztürk, tam zamanlı) | 25.000 | 24 ay | 600.000 | OPEX | KOSGEB GDP rehberi · TÜİK Ücret İstatistikleri |
| Freelance yazılım desteği (frontend/backend/DevOps) | ~6.250 | 24 ay | 150.000 | OPEX | Bionluk · Upwork |
| Stajyer / part-time (üniversite öğrencisi) | ~5.833 | 12 ay | 70.000 | OPEX | İŞKUR Stajyer Programları |

#### 2. AR-GE ve Yazılım Geliştirme — 520.000 ₺ (%27)

| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud GPU model eğitimi (H100/A100 saatlik) | 5.000 | 24 ay | 120.000 | OPEX | AWS SageMaker · Azure ML · Lambda Labs |
| Yazılım lisansları & DevOps (GitHub, Sentry, Datadog, JetBrains, MLflow) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | GitHub · Datadog · JetBrains |
| Türkçe imalat veri seti & etiketleme | ~7.500 (kademeli) | 24 ay | 180.000 | Karma | Scale AI · TÜBİTAK 1505 |
| Üniversite-sanayi danışmanlığı (KSBÜ + İTÜ) | ~5.833 | 24 ay | 140.000 | OPEX | TÜBİTAK 1505 Programı |

#### 3. Pazarlama ve Satış — 260.000 ₺ (%13)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web sitesi, SEO, demo ortamı | ~1.667 | 24 ay | 40.000 | OPEX | Route53 · Ahrefs |
| Fuar katılımları (Win Eurasia + Makine İmalatı Fuarı) | 40.000 / etkinlik | 2 etkinlik (ay 8, 20) | 80.000 | CAPEX-pencere | Win Eurasia 350-450 €/m² · Makine İmalatı Fuarı |
| Dijital reklam (Google Ads + LinkedIn) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | Google Ads TR · LinkedIn Ads B2B |
| Müşteri ziyaretleri ve seyahat (yurtiçi + 1 yurtdışı) | ~2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | THY kurumsal · Hannover Messe |

#### 4. Altyapı ve Donanım — 210.000 ₺ (%11)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud (AWS/Azure) prod + staging + dev | ~4.167 | 24 ay | 100.000 | OPEX | AWS Calculator · Azure Calculator |
| IoT sensörler & test cihazları (Bosch + Siemens) | ~10.000 / parti | 6 parti (ay 3-12) | 60.000 | CAPEX | Bosch Sensortec · Siemens Sensors |
| Edge computing donanımı (Jetson Orin Nano + Pi 5) | ~5.000 / birim | 6 birim (ay 4-10) | 30.000 | CAPEX | NVIDIA Jetson Orin · Raspberry Pi 5 |
| Geliştirme laptopları (paylaşımlı 2 cihaz) | 10.000 / cihaz | 2 cihaz (ay 1) | 20.000 | CAPEX | Apple MacBook Pro / Dell Precision TR 2026 Q1 |

#### 5. Genel Giderler — 140.000 ₺ (%7)

| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patent başvurusu (TÜRKPATENT, 2 patent) | 12.500 / patent | 2 patent (ay 6, 18) | 25.000 | CAPEX-etap | TÜRKPATENT Ücret Tarifesi 2026 |
| Muhasebe & hukuk danışmanlığı (SMMM + avukat) | 2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | TURMOB · TBB Tarifesi |
| KVKK / GDPR uyum paketi | 25.000 / paket | 1 paket (ay 2-4) | 25.000 | CAPEX | KVKK Kurumu · VERBİS |
| Ofis (coworking), eğitim, kırtasiye | 1.250 | 24 ay | 30.000 | OPEX | Workinton · Coursera Business |

Genel Toplam: 1.950.000 ₺. KOSGEB destek talebi tutarın %80’ine (1.560.000 ₺), öz kaynak %20’ye (390.000 ₺) karşılık gelir.

### Yıllık Nakit Akışı Dağılımı

| Dönem | Personel | AR-GE | Pazarlama | Altyapı | Genel | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl 1 (2026, ay 1-12) | 410.000 | 260.000 | 110.000 | 140.000 | 55.000 | 975.000 |
| Yıl 2 (2027, ay 13-24) | 410.000 | 260.000 | 150.000 | 70.000 | 85.000 | 975.000 |
| Toplam | 820.000 | 520.000 | 260.000 | 210.000 | 140.000 | 1.950.000 |

Yıl 1: AR-GE ağırlıklı (donanım, veri seti, MVP). Yıl 2: Ticarileşme ağırlıklı (fuar, reklam, satış seyahati).

### Gelir Projeksiyonu ve Geri Dönüş

| Yıl | Tahmini Ciro | Tahmini Maliyet | Net Kar | Kümülatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1.400.000 ₺ | 750.000 ₺ | 650.000 ₺ | 650.000 ₺ |
| 2028 | 4.200.000 ₺ | 1.300.000 ₺ | 2.900.000 ₺ | 3.550.000 ₺ |
| 2029 | 8.100.000 ₺ | 1.800.000 ₺ | 6.300.000 ₺ | 9.850.000 ₺ |

Break-even: 28-30. ay. Geri ödeme: KOSGEB GDP kuralları uyarınca cirodan tahsil edilen taksitlerle 3. yıl sonunda rahatlıkla karşılanır. Tüm fiyat varsayımları yukarıdaki kaynak bağlantılarına dayanır.

## 7. Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Etki

- Enerji optimizasyonu ile üretim tesislerinde karbon ayak izinin azaltılması.

- 6 nitelikli yeni istihdam yaratılması (yazılım ve veri bilimi alanında).

- KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı ve rekabet güçlerinin artırılması.

- İhracat odaklı büyüme ile ülke ekonomisine katkı.

## 8. Sonuç

Kerege Ltd. Şti. olarak geliştirdiğimiz ÜretimIQ projesi; deneyimli girişimci profili, tamamlanmış KOSGEB eğitimi, güçlü AR-GE odaklanması, gerçekçi finansal projeksiyonları ve yüksek toplumsal etki potansiyeli ile KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın önceliklerine tam uyum sağlamaktadır.

Bu destekle birlikte Türkiye imalat sektörünün verimliliğini artıracak, nitelikli istihdam yaratacak ve ihracat potansiyeli yüksek bir teknoloji ürünü ortaya çıkaracağız.

Ekler: - Detaylı Bütçe Tablosu — budget/butce-tablosu-detayli.md ve budget/butce.csv - Teknik Mimari Şeması (Mermaid diyagramları ile) — docs/teknik-mimari.md - 24 Aylık Proje Takvimi (Gantt) — docs/proje-takvimi-gantt.md - SWOT Analizi ve Risk Yönetim Matrisi — docs/swot-ve-risk-analizi.md - Girişimci CV Taslağı — docs/girisimci-cv-taslagi.md (kişiselleştirilecek) - Fiyatlandırma Matrisi ve Gelir Modeli — docs/fiyatlandirma-matrisi.md - Pilot Müşteri Outreach ve İlgi Yazısı Taslağı — docs/pilot-musteri-outreach-mektubu.md - Video Slayt İçerik Planı — docs/video-slayt-plani.md - İleri Girişimcilik Sertifikası — assets/ileri-girisimcilik-belgesi.pdf - Findeks İşletme Değerlendirme Raporu (başvuru öncesi alınacak) - 10 Dakikalık Tanıtım Videosu (script docs/video-script.md dosyasında) - Başvuru Kontrol Listesi — templates/basvuru-kontrol-listesi.md

Hazırlayan: Önder Öztürk / Kerege Ltd. Şti. Not: Bu doküman bütçe dosyaları (budget/) ve video scripti (docs/video-script.md) ile birlikte kullanılmalıdır. Word formatına aktarılıp profesyonel olarak formatlanması, başlık stilleri, mimari diyagram ve bütçe grafiklerinin eklenmesi önerilir.

Bu belge başvuruya hazır durumdadır. Başvuru öncesi son kontroller için templates/basvuru-kontrol-listesi.md dosyasına bakınız.